АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-КОЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2026 № 72/76.004
с. Верх-Коен
 Об утверждении Порядка принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета 
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 года № 802, администрация Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Верх-Коенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верх-Коенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области                               Р.С. Шель                    
Приложение
постановлением администрации

Верх-Коенского сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от 21.07.2026 г. № 72/76.004 
ПОРЯДОК

принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - объект капитального строительства) и распространяется на объект капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – местный бюджет).

2. Принятие решения о консервации объекта капитального строительства
2.1. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее - решение о консервации) принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) либо в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на срок более 6 месяцев с перспективой возобновления в будущем.
2.2. Проект решения о консервации объекта капитального строительства подготавливается администрацией Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - администрация) на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (далее – подрядчик), о необходимости консервации объекта капитального строительства, содержащее обоснование необходимости консервации объекта капитального строительства с приложением расчетов или актов осмотра (далее – уведомление), в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого уведомления в администрацию, само решение о консервации объекта капитального строительства принимается в течение 3 рабочих дней со дня подготовки такого решения.

2.3. Решение о консервации принимается в форме распоряжения администрации.

2.4. В решении о консервации должны быть определены:

1) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка;
2) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо администрации);
3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее - техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;
4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного подрядчиком и утвержденного администрацией.
2.5. На основании решения о консервации администрация совместно с подрядчиком в течении 10 рабочих дней со дня принятия такого решения проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью фиксации фактического состояния объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования. В ходе инвентаризации:
1) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;
2) составляются ведомости, содержащие сведения:
а) о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;
б) о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

Акт инвентаризации утверждается главой Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в течение 3 рабочих дней со дня подготовки такого акта.
2.6. После принятия решения о консервации администрация обеспечивает подготовку технической документации и утверждает её. Объем и содержание технической документации определяются администрацией.
2.7. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:
1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;
2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;
3) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
4) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
5) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);
6) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.
2.8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о консервации письменно уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случаях, когда строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.
2.9. Основаниями для отказа в принятии уведомления о необходимости консервации объекта капитального строительства (далее - уведомление) являются:

- уведомление подано в орган, не уполномоченный на его приём.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем пункте, администрация в течение 5 дней отказывает в принятии уведомления с указанием причин отказа и возвращает уведомление подрядчику.
3. Принятие решения о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства

3.1. Проект решения о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, пригодное для продолжения строительства (реконструкции), подготавливается администрацией на основании письменного уведомления подрядчика в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного уведомления в администрацию, а само решение принимается в течение 3 рабочих дней с даты подготовки проекта.

3.2. При возобновлении строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства администрация осуществляет:
1) обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;
2) внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации, при необходимости, определяемой по результатам обследования.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, указанных в настоящем пункте, осуществляется в порядке, установленном разделом 4 настоящего Порядка.
3.3. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме распоряжения администрации, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
3.4. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается при наличии в отношении такого объекта управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».
3.5. Администрация обязана за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, направить в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4. Финансовое обеспечение расходов,

связанных с проведением консервации объекта капитального строительства

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».
