АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-КОЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2026  № 27/76.004

с. Верх-Коен

.

Об утверждении программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Верх-Коенском сельсовете  Искитимского района

Новосибирской области на 2026-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября  2009 г.  № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и повышении энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в целях решение вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального закона № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», администрация Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верх-Коенском  сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2026-2029 годы».

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верх-Коенском сельсовете на 2026-2029 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

- Разместить программу на сайте администрации Верх-Коенского сельсовета и в периодическом печатном издании «Верх-
Коенский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Коенского сельсовета                                             Шель Р. С.

Искитимского района Новосибирской области

Утверждена постановлением

администрации Верх-Коенского

сельсовета от 13 апреля 2026  №  27/76.004

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВЕРХ-КОЕНСКОМ  СЕЛЬСОВЕТЕ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026-2029 ГОДЫ

с.Верх-Коен 2026г.

| СОДЕРЖАНИЕ |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| - (описательная часть) – |  | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Содержание проблемы | 5 |
| 2 | Цели и задачи программы | 7 |
| 3 | Механизм реализации Программы | 8 |
| 4 | Ресурсное обеспечение Программы | 9 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | 9 |
| 6 | Система организации контроля исполнения программы | 10 |
|  | - (табличная часть) – |  |
|  | Приложение 1 |  |

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРХ-КОЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026 - 2029 ГОДЫ

## Паспорт

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2026- 2029 годы»

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2026 - 2029 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». - Методика, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273, - Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» |
| Заказчик Программы | Администрация Верх-Коенского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Верх-Коенского сельсовета |
| Исполнитель Программы | Администрация Верх-Коенского сельсовета, поставщики услуг по энергоснабжению – «Черепановские сети». |
| Цели Программы | - Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет сжигания удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создания условий для перевода экономике и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; - Обеспечения энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды; - Повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении; - Снижения потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения; - Снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей; - Обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников. |
| Задачи Программы | - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов; - Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Срок реализации Программы | 2026-2029 годы |
| Объём и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет из местного бюджета - 627,9 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в налоговом законодательстве. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования. - Полный переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса. - Создание социально-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Управление программой | Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы, потребления энергетических ресурсов из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное. Совет депутатов Верх-Коенского сельсовета является органом, который принимает решение по реализации программы и в принятие решений которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными для всех участников Программы. Оперативное руководство осуществляет администрация Верх-Коенского сельсовета. Основными задачами является разработка решений и предложений по реализации Программы. Администрация в пределах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. Администрация по итогам своей работы готовит для Совета депутатов необходимую информацию и предложения по решениям. Для исполнения функций администрации могут быть привлечены на конкурсной основе специализированные организации. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль по реализации Программы осуществляется администрацией Верх-Коенского сельсовета и Советом депутатов Верх-Коенского сельсовета. |

Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  Верх-Коенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2026 - 2029 годы» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Верх-Коенского  сельсовета  на 2026–2029 годы». Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования электроэнергией в населенных пунктах сельсовета, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1. Содержание проблемы

11 ноября 2009 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй восемь предусмотрены следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса.

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры  морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния  водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства.	Несмотря на принимаемые меры, работа по энергосбережению из-за целого ряда сдерживающих факторов не получает должного развития. Это связано с недостаточным платежеспособным спросом на энергоресурсы, отсутствием средств у организаций на проведение энергосберегающих мероприятий.

В целях ускорения внедрения энергосберегающих технологий, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода. Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики жилищно-коммунального комплекса поселения, и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение.

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является оптимизация расходов на оплату энергетических потребляемых ресурсов и снижению расхода электроэнергии;

В рамках реализации данной программы требуется применение новых современных технологий в процессе эксплуатации зданий и инженерных коммуникаций.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия администрации Верх-Коенского  сельсовета, администрации Искитимского района, предприятия  «Черепановские сети», предприятий и организаций всех форм собственности и четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Заказчик Программы - администрация Верх-Коенского  сельсовета  Искитимского района Новосибирской области.

Координатор Программы – администрация  Верх-Коенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Исполнителями по разделам Программы являются:

| Наименование раздела | Исполнитель |
| --- | --- |
| Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе | Администрация Верх-Коенского сельсовета |
| Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде | Администрация Верх-Коенского сельсовета, собственники помещений |
| Энергоэффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | Администрация Верх-Коенского сельсовета |

Заказчик Программы совместно с координатором, исполнителями и соисполнителями программных мероприятий ежегодно уточняет и утверждает перечень мероприятий по реализации разделов Программы.

Отбор энергоэффективных и энергосберегающих проектов в системах коммунальной инфраструктуры на предоставление поддержки из областного бюджета осуществляется в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Координатор Программы ежегодно формирует заявки на очередной финансовый год для предоставления финансовой помощи за счёт средств Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Программа предусматривает следующие организационные мероприятия:

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы;

- энергоаудит объектов бюджетной сферы. Перечень объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, и сроки уточняются.

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- совершенствование информационной структуры энергосбережения;

- пропаганда идей энергосбережения через организацию выставок и семинаров по проблемам энергосбережения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по годам определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, а также действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) и рекомендациями для подготовки муниципальных программ по энергосбережению министерства развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

5. Оценка эффективности реализации Программы и социально-экономические последствия

Успешная реализация Программы к 2029 году позволит обеспечить:

1) Установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

- актов энергетических обследований.

2) снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2025 года на 10-15%;

3) снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов;

4) ускорить решение экологических и социальных проблем поселения.

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов населения на оплату используемых энергоресурсов в общих затратах на оплату жилья и коммунальных услуг.

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

6. Система организации контроля исполнения программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Верх-Коенского сельсовета, а также обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и муниципального бюджетов, заёмных средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляется  Главой Верх-Коенского  сельсовета. Формой контроля служит отчет по реализации мероприятий Программы, который представляется получателем средств - участником Программы. Контроль использования средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области осуществляется департаментом строительства и ЖКХ Новосибирской области.

Приложение № 1

К программе «Энергосбережение и

повышение эффективнисти Верх-

Коенского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области на 2026-2029 годы»

"Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения | Кол-во, Ед. | Общая стоимость проекта, тыс.руб. | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Обслуживание и замена уличных светильников | Прибор | 44 | 627,6 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | Бюджет Верх-Коенского сельсовета |
| ИТОГО, тыс.руб. |  |  |  | 627,6 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |  |