Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2022 год проведена  заместителем главы администрации Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  от 03.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»».

В 2022 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере благоустройства, культуры, дорожного хозяйства:

1.Дорожное хозяйство на территории Верх-Коенского сельсовета

2.Благоустройство территории Верх-Коенского сельсовета

3.Сохранение и развитие культуры на территории Верх-Коенского сельсовета

4. Первичные меры пожарной безопасности  на территории Верх-Коенского сельсовета

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2022 году составил 11877,6 тыс. руб.

По итогам  2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах  (по состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения):

- по 1 программе  исполнение составило в пределах  - 98,63%  от утвержденного программного документа,

- по 2 программе исполнение  составило 98,53 % утвержденного программного документа

- по  3 программе исполнение средств бюджета поселения составило 93,35 % от исполнения программных мероприятий,

- по  4 программе исполнение средств бюджета поселения составило 100,00 % от исполнения программных мероприятий;

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

В 2022 году добились высоких показателей исполнения программ за счет

своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Дорожное хозяйство на территории  Верх-Коенского сельсовета»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района  проведена в соответствии с Порядком разработки  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.10.2014 № 120 на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы  было предусмотрено из средств местного бюджета 3536,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3487,8 тыс. рублей или 98,63 %. , в т.ч. содержание дорог, обустройство пешеходных переходов.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  программа «Дорожное хозяйство в Верх-Коенском сельсовете»  за 2022 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Верх-Коенского сельсовета»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района  проведена в соответствии с Порядком разработки  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.10.2014 № 120 на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы  было предусмотрено из средств местного бюджета 2037,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2007,2 тыс. рублей или 98,53 %. , в т.ч. организация и содержание мест захоронения, установка светильников, прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  программа «Благоустройство территории Верх-Коенского сельсовета»  за 2022 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры на территории Верх-Коенского сельсовета »

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района  проведена в соответствии с Порядком разработки  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.10.2014 № 120 на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы  было предусмотрено из средств местного бюджета 6270,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5854,1 тыс. рублей или 93,35 %. , в т.ч. обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры и досуга, проведение мероприятий.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  программа «Сохранение и развитие культуры на территории Верх-Коенского сельсовета»  за 2022 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«По обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Верх-Коенского сельсовета Искитимского  района Новосибирской области»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района  проведена в соответствии с Порядком разработки  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.10.2014 № 120 на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы  было предусмотрено из средств местного бюджета 34,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 34,0 тыс. рублей или 100 %. , в т.ч. обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры и досуга, проведение мероприятий.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Верх-Коенского сельсовета Искитимского  района Новосибирской области»  за 2022 год признана эффективной.