АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-КОЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018 № 23

с.Верх-Коен

О внесении изменений в постановление от 28.10.2014 №133

«Об утверждении муниципальной

программы «Дорожное хозяйство в

Верх-Коенском сельсовете на 2015-2018годы»

В связи с необходимостью корректировки показателей программы и планирования расходов на 2015-2020г

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения  в Муниципальную     программу «Дорожное хозяйство в

Верх-Коенском сельсовете на 2015-2018годы», согласно приложению.

2. Приложение к постановлению администрации Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.10.2014 № 133 читать в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Коенского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области                          В.Н.Соловьенко

Приложение

к постановлению администрации

Верх-Коенского сельсовета

12.02.2018 № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  В ВЕРХ-КОЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство  в Верх-Коенском сельсовете на 2015-2020  годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Верх-Коенском сельсовете на 2015-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р; Приказ Федерального дорожного агентства от 10.05.2011г. № 46; Областной закон от 07.10.2011г. № 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. - повышение безопасности дорожного движения на дорогах Верх-Коенского сельсовета, снижение дорожного травматизма. Задачи Программы: - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; -обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верх-Коенского сельсовета - снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Участники основных мероприятий Программы | Администрация Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Подпрограммы | 1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Верх-Коенского сельсовета» 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верх-Коенского сельсовета » |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета Верх-Коенского сельсовета. Всего 5190,5тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации: 2015г- 684,0 т.руб; 2016г- 956,3 т.руб; 2017г- 1639,6 т.руб. 2018г.- 825,6 т.руб. 2019г.- 549,0 т.руб. 2020г.- 536,0 т.руб |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы. | - Оформление права собственности на дороги общего пользования местного значения; - Разработка проектов организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения; - Содержание дорог общего пользования местного значения; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; - Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка дорожных знаков; - Обустройство уличным освещением автомобильных дорог общего пользования; -Обустройство остановочных пунктов. |
| Контроль за реализацией Программы | Осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации Верх-Коенского сельсовета от 03.10.2014 №120 |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Настоящая программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской                                                    Федерации от 30 ноября 2010г. № 2036-р и от 8 ноября 2012г. №2071-р;

- Приказом Федерального дорожного агентства от 10.05.2011г. № 46;

- Областным законом от 07.10.2011г. № 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской  области»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На начало 2014 года общая протяженность автодорог в Верх-Коенском сельсовете  составляет 20 км. Протяженность автодорог регионального и федерального значения, финансируемых из областного и федерального  бюджета – 46 км. Удаленность административного центра поселения (с.Верх-Коен) от административного центра муниципального района (г. Искитим) составляет 36 км. Удаленность от областного центра г.Новосибирска 100 км.  Общая удаленность населенных пунктов, расположенных на территории Верх-Коенского сельсовета, до административного центра поселения (с.Верх-Коен) – 54 км.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий на период 2015-2020 годы:

- по развитию автомобильных дорог местного значения (капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, строительству и реконструкции дорог);

- обеспечению безопасности дорожного движения на территории поселения (оборудование и содержание искусственного освещения на дорогах, установка дорожных знаков, строительство тротуаров, нанесение дорожной разметки, обустройство остановочных пунктов и др.расходы).

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время автомобильные дороги  сельского  поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Верх-Коенского сельсовета, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач

Подпрограммы муниципальной программы

«Дорожное хозяйство  в Верх-Коенском сельсовете на 2015-2020  годы»

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Верх-Коенском сельсовете на 2015-2020 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Верх-Коенского сельсовета»

Цели подпрограммы:

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог;

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Задачи подпрограммы:

- Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верх-Коенского сельсовета»

Цели подпрограммы:

- Предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование организации  движения  транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности;

- Повышение уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением;

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верх-Коенского сельсовета;

- снижение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Верх-Коенского сельсовета на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. Всего 5190,5 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:

2015г- 684,0 т.руб;

2016г-  956,3 т.руб;

2017г- 1639,6 т.руб;

2018г.- 825,6т.руб;

2019г.- 549,0т.руб;

2019г.-536,0т.руб.

V.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2015 год – ремонт улично-дорожных сетей с.Верх-Коен, по ул.Алтайская, Циолковского

-   протяженностью 1200 м  и шириной 5 м, асфальтобетон

п.Дзержинский ул.Школьная, протяженностью 600 м и шириной 4 м, в  щебеночном исполнении

- год – содержание улично- дорожных сетей с.Верх-Коен, д.Китерня, п.Дзержинский, д.Михайловка.

ремонт улично-дорожной сети д.Китерня по ул.Центральная, Луговая – протяженностью 600м в щебеночном исполнении.

- год -содержание улично- дорожных сетей с.Верх-Коен, д.Китерня, п.Дзержинский, д.Михайловка.

- содержание уличного освещения с.Верх-Коен

-  установка дорожных знаков

- нанесение дорожной разметки

2018 год-содержание улично- дорожных сетей с.Верх-Коен, д.Китерня, п.Дзержинский, д.Михайловка.

- содержание уличного освещения с.Верх-Коен

2019 год-содержание улично- дорожных сетей с.Верх-Коен, д.Китерня, п.Дзержинский, д.Михайловка.

2020 год-содержание улично- дорожных сетей с.Верх-Коен, д.Китерня, п.Дзержинский, д.Михайловка.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Осуществляется в порядке определенном постановлением администрации Верх-Коенского сельсовета от 03.10.2014 №120 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

## С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик представляет отчеты о ходе исполнения данной программы: по итогам полугодия, по итогам года и по окончании срока реализации муниципальной программы.

Приложение к Программе

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ

«Дорожное хозяйство  в Верх-Коенском сельсовете на 2015-2020 годы»

т. руб.

| Программные мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Верх-Коенского сельсовета» всего: | 684,0 | 668,3 | 883,6 | 505,3 | 549,0 | 536,0 |
| - содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | 608,7 | 488,3 | 752,7 | 505,3 | 549,0 | 536,0 |
| - ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | 75,3 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - технический надзор, проектная документация, оформление дорог | 0,0 | 0,0 | 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верх-Коенского сельсовета» | 0,0 | 288,0 | 756,0 | 320,3 | 0,0 | 0,0 |
| -ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - организация уличного освещения | 0,0 | 99,0 | 276,0 | 320,3 | 0,0 | 0,0 |
| - установка дорожных знаков | 0,0 | 0,0 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -обустройство остановочных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - нанесение дорожной разметки | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экспертиза документации | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 684,0 | 956,3 | 1486,7 | 825,6 | 549,0 | 536,0 |